# ДЕПАРТАМЕНТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 18 августа 2014 г. N 19/142

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕСТВА

С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОСЕТИ"

ЗАТО СЕВЕРСК (ИНН 7024035693) НА 2015 - 2017 ГОДЫ

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике", Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 N 1178 "О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике", Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики", Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 05.04.2013 N 185 "Об утверждении формы опубликования в сети Интернет решения об утверждении инвестиционной программы субъекта электроэнергетики", Положением о Департаменте тарифного регулирования Томской области, утвержденным постановлением Губернатора Томской области от 31.10.2012 N 145, и решением Правления Департамента тарифного регулирования Томской области по вопросам электроэнергетики от 18.08.2014 N 19/1 приказываю:

1. Утвердить инвестиционную программу общества с ограниченной ответственностью "Электросети" ЗАТО Северск (ИНН 7024035693) согласно приложениям 1 - 3.

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента опубликования.

Начальник Департамента

М.Д.ВАГИНА

# Приложение 1

к приказу

Департамента тарифного регулирования

Томской области

от 18.08.2014 N 19/142

ПЕРЕЧЕНЬ

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ И ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОСЕТИ" ЗАТО СЕВЕРСК (ИНН 7024035693)

| NN | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | Плановые показатели энергетической эффективности проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта Полная стоимость реализации инвестиционного проекта <**> | Остаточная стоимость реализации инвестиционного проекта на 01.01.2015 <**> | План финансирования текущего года | План года 2015 | Ввод мощностей | Объем капитальных вложений (без НДС) | Объем финансирования (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | МВт/Гкал/ч/ км/МВА |  |  |  |  |  | План года 2015 | План года 2016 | План года 2017 | Итого | План года 2015 | План года 2016 | План года 2017 | итого | План года 2015 | План года 2016 | План года 2017 | Итого |
|  |  | С/П <*> |  |  |  |  | млн рублей | млн рублей | млн рублей | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | млн рублей | млн рублей | млн рублей | млн рублей | млн рублей | млн рублей | млн рублей | млн рублей |
|  | ВСЕГО |  | 8,12 | МВА |  |  |  | 148,282 | 109,342 |  | 1,60 | МВА | 2,00 | МВА | 4,52 | МВА | 8,12 | МВА | 26,683 | 34,008 | 31,972 | 92,663 | 31,486 | 40,129 | 37,727 | 109,342 |
| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 4,00 | МВА |  |  |  | 135,407 | 96,467 |  | 1,60 | МВА | 1,60 | МВА | 0,80 | МВА | 4,00 | МВА | 26,683 | 33,250 | 21,819 | 81,752 | 31,486 | 39,235 | 25,746 | 96,467 |
| 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 4,00 | МВА |  |  |  | 122,837 | 83,897 |  | 1,60 | МВА | 1,60 | МВА | 0,80 | МВА | 4,00 | МВА | 26,683 | 28,072 | 16,344 | 71,099 | 31,486 | 33,125 | 19,286 | 83,897 |
|  | Трансформаторные подстанции |  | 4,00 | МВА |  |  |  | 11,175 | 11,175 |  | 1,60 | МВА | 1,60 | МВА | 0,80 | МВА | 4,00 | МВА | 4,289 | 4,290 | 0,891 | 9,470 | 5,061 | 5,062 | 1,051 | 11,175 |
| 1 | Энергоэффективные трансформаторы (замена устаревших) | С | 4,00 | МВА |  | 2015 | 2017 | 5,257 | 5,257 |  | 1,60 | МВА | 1,60 | МВА | 0,80 | МВА | 4,00 | МВА | 1,782 | 1,782 | 0,891 | 4,455 | 2,103 | 2,103 | 1,051 | 5,257 |
| 2 | Электрооборудование ГПП-701 (замена МВ на ВВ, модернизация) | С/П | - | - |  | 2015 | 2016 | 5,918 | 5,918 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,507 | 2,508 | - | 5,015 | 2,958 | 2,959 | - | 5,918 |
|  | Производственные здания |  | - | - |  |  |  | 1,986 | 1,986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,683 | - | - | 1,683 | 1,986 | - | - | 1,986 |
| 1 | Тепловые узлы строений, 1,4 ул. Мира, 18б (реконструкция) | С/П | - | - |  | 2015 | 2015 | 1,986 | 1,986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,683 | - | - | 1,683 | 1,986 | - | - | 1,986 |
|  | АИИС КУЭ |  | - | - |  | 2014 | 2017 | 109,676 | 70,736 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,711 | 23,782 | 15,453 | 59,946 | 24,439 | 28,063 | 18,235 | 70,736 |
| 1 | Каналы связи АИИС КУЭ по точкам поставки от ОАО "СХК" |  | - | - |  | 2014 | 2015 | 42,422 | 3,482 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,951 | - | - | 2,951 | 3,482 | - | - | 3,482 |
| 2 | АИИС КУЭ на ТП | С/П | - | - |  | 2015 | 2015 | 9,923 | 9,923 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,409 | - | - | 8,409 | 9,923 | - | - | 9,923 |
| 3 | АИИС КУЭ полезного отпуска | С/П | - | - |  | 2015 | 2017 | 43,480 | 43,480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,213 | 20,482 | 12,153 | 36,848 | 4,971 | 24,169 | 14,341 | 43,480 |
| 4 | АИИС КУЭ в сетях | С/П | - | - |  | 2015 | 2017 | 13,851 | 13,851 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,138 | 3,300 | 3,300 | 11,738 | 6,063 | 3,894 | 3,894 | 13,851 |
| 1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |  | - | - |  |  |  | 6,640 | 6,640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 1,654 | 3,973 | 5,627 | - | 1,952 | 4,688 | 6,640 |
| 1 | Устройства релейной защиты РП-3 (замена РЗ 13 ячеек, техническое перевооружение) | С/П | - | - |  | 2017 | 2017 | 2,542 | 2,542 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 2,154 | 2,154 | - | - | 2,542 | 2,542 |
| 2 | Устройства релейной защиты ГПП-701 (замена РЗ в ячейках, техническое перевооружение) | С/П | - | - |  | 2016 | 2017 | 4,098 | 4,098 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 1,654 | 1,819 | 3,473 | - | 1,952 | 2,146 | 4,098 |
| 1.3 | Создание систем телемеханики и связи |  | - | - |  |  |  | 2,661 | 2,661 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 0,753 | 1,502 | 2,255 | - | 0,889 | 1,772 | 2,661 |
| 1 | ИСРП, подсистема РП-1 (техническое перевооружение) | С | - | - |  | 2017 | 2017 | 0,884 | 0,884 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 0,749 | 0,749 | - | - | 0,884 | 0,884 |
| 2 | ИСРП, подсистема РП-3 (техническое перевооружение) | С | - | - |  | 2017 | 2017 | 0,889 | 0,889 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 0,753 | 0,753 | - | - | 0,889 | 0,889 |
| 3 | ИСРП, подсистема ГПП-701 (техническое перевооружение) | С | - | - |  | 2016 | 2016 | 0,889 | 0,889 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 0,753 | - | 0,753 | - | 0,889 | - | 0,889 |
| 1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |  | - | - |  |  |  | - | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Объект 1 |  | - | - |  |  |  | - | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Прочие капитальные вложения в основные средства |  | - | - |  |  |  | 3,270 | 3,270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 2,771 | - | 2,771 | - | 3,270 | - | 3,270 |
| 1 | Бурильная машина БМ-205Д на базе МТЗ-82.1 |  | - | - |  | 2016 | 2016 | 2,450 | 2,450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 2,076 | - | 2,076 | - | 2,450 | - | 2,450 |
| 2 | Установка горизонтального бурения УГБ-2М4 |  | - | - |  | 2016 | 2016 | 0,820 | 0,820 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 0,695 | - | 0,695 | - | 0,820 | - | 0,820 |
| 2 | Новое строительство |  | 4,12 | МВА |  |  |  | 12,875 | 12,875 |  | - | - | 0,40 | МВА | 3,72 | МВА | 4,12 | МВА | - | 0,758 | 10,153 | 10,911 | - | 0,894 | 11,981 | 12,875 |
| 2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | - | - |  |  |  | - | 0,000 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Объект 1 |  | - | - |  |  |  | - | 0,000 |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Прочее новое строительство |  | 4,12 | МВА |  |  |  | 12,875 | 12,875 |  | - | - | 0,40 | МВА | 3,72 | МВА | 4,12 | МВА | - | 0,758 | 10,153 | 10,911 | - | 0,894 | 11,981 | 12,875 |
|  | Трансформаторные подстанции |  | 4,12 | МВА |  |  |  | 12,875 | 12,875 |  | - | - | 0,40 | МВА | 3,72 | МВА | 4,12 | МВА | - | 0,758 | 10,153 | 10,911 | - | 0,894 | 11,981 | 12,875 |
| 1 | ТП-10 в п. Иглаково (замена КТПн) | С | 0,40 | МВА |  | 2016 | 2016 | 0,894 | 0,894 |  |  | - | 0,40 | МВА |  |  | 0,40 | МВА | - | 0,758 | - | 0,758 | - | 0,894 | - | 0,894 |
| 2 | ТП-ЦОК в п. Самусь (замена РУ-6 кВ, ТМ-400) | С | 0,80 | МВА |  | 2017 | 2017 | 3,151 | 3,151 |  |  | - |  |  | 0,80 | МВА | 0,80 | МВА | - | - | 2,670 | 2,670 | - | - | 3,151 | 3,151 |
| 3 | ТП-272 (замена ТП) | С | 1,26 | МВА |  | 2017 | 2017 | 3,992 | 3,992 |  |  | - |  |  | 1,26 | МВА | 1,26 | МВА | - | - | 3,383 | 3,383 | - | - | 3,992 | 3,992 |
| 4 | ТП-44 (замена КТПн) | С | 0,40 | МВА |  | 2017 | 2017 | 0,894 | 0,894 |  |  | - |  |  | 0,40 | МВА | 0,40 | МВА | - | - | 0,758 | 0,758 | - | - | 0,894 | 0,894 |
| 5 | ТП-199 (замена ТП) | С | 1,26 | МВА |  | 2017 | 2017 | 3,944 | 3,944 |  |  | - |  |  | 1,26 | МВА | 1,26 | МВА | - | - | 3,342 | 3,342 | - | - | 3,944 | 3,944 |

--------------------------------

<*> С - строительство, П - проектирование.

<**> Согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС).

<***> В прогнозных ценах соответствующего года.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

# Приложение 2

к приказу

Департамента тарифного регулирования

Томской области

от 18.08.2014 N 19/142

ПЛАН

ВВОДА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

| NN | Наименование проекта | Ввод мощностей | Вывод мощностей | Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС) | Ввод основных средств сетевых компаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА | МВт, Гкал/час, км, МВА |  | План года 2015 | План года 2016 | План года 2017 | Итого | План года 2015 | План года 2016 | План года 2017 | Итого |
|  |  | План года 2015 | План года 2016 | План года 2017 | итого | План года 2015 | План года 2016 | План года 2017 | итого |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого |  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | млн руб. | км/МВА/другое | млн руб. |
|  | ВСЕГО | 1,60 | 2,00 | 4,52 | 8,12 | - | - | - | - | 92,663 | - | - | - | 1,60 | 1,60 | 2,00 | 4,52 | 8,12 | - | - | - | 26,683 | 26,683 | 34,008 | 31,972 | 92,663 |
| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 1,60 | 1,60 | 0,80 | 4,00 | - | - | - | - | 81,752 | - | - | - | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 0,80 | 4,00 | - | - | - | 26,683 | 26,683 | 33,250 | 21,819 | 81,752 |
| 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 1,60 | 1,60 | 0,80 | 4,00 | - | - | - | - | 71,099 | - | - | - | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 0,80 | 4,00 | - | - | - | 26,683 | 26,683 | 28,072 | 16,344 | 71,099 |
|  | Трансформаторные подстанции | 1,60 | 1,60 | 0,80 | 4,00 | - | - | - | - | 9,470 | - | - | - | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 0,80 | 4,00 | - | - | - | 4,289 | 4,289 | 4,290 | 0,891 | 9,470 |
| 1 | Энергоэффективные трансформаторы (замена устаревших) | 1,60 | 1,60 | 0,80 | 4,00 | - | - | - | - | 4,455 | - | - | - | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 0,80 | 4,00 | - | - | - | 1,782 | 1,782 | 1,782 | 0,891 | 4,455 |
| 2 | Электрооборудование ГПП-701 (замена МВ на ВВ, модернизация) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,507 | 2,507 | 2,508 | - | 5,015 |
|  | Производственные здания | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,683 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,683 | 1,683 | - | - | 1,683 |
| 1 | Тепловые узлы строений, 1,4 ул. Мира, 18б (реконструкция) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,683 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,683 | 1,683 | - | - | 1,683 |
|  | АИИС КУЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | 59,946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,711 | 20,711 | 23,782 | 15,453 | 59,946 |
| 1 | Каналы связи АИИС КУЭ по точкам поставки от ОАО "СХК" | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,951 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,951 | 2,951 | - | - | 2,951 |
| 2 | АИИС КУЭ на ТП | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,409 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,409 | 8,409 | - | - | 8,409 |
| 3 | АИИС КУЭ полезного отпуска | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,848 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,213 | 4,213 | 20,482 | 12,153 | 36,848 |
| 4 | АИИС КУЭ в сетях | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,738 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,138 | 5,138 | 3,300 | 3,300 | 11,738 |
| 1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,627 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,654 | 3,973 | 5,627 |
| 1 | Устройства релейной защиты РП-3 (замена РЗ 13 ячеек, техническое перевооружение) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,154 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,154 | 2,154 |
| 2 | Устройства релейной защиты ГПП-701 (замена РЗ в ячейках, техническое перевооружение) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,473 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,654 | 1,819 | 3,473 |
| 1.3 | Создание систем телемеханики и связи | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,255 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,753 | 1,502 | 2,255 |
| 1 | ИСРП, подсистема РП-1 (техническое перевооружение). | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,749 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,749 | 0,749 |
| 2 | ИСРП, подсистема РП-3 (техническое перевооружение) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,753 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,753 | 0,753 |
| 3 | ИСРП, подсистема ГПП-701 (техническое перевооружение) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,753 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,753 | - | 0,753 |
| 1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Объект 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Прочие капитальные вложения в основные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,771 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,77 | - | 2,77 |
| 1 | Бурильная машина БМ-205Д на базе МТЗ-82.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,076 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,076 | - | 2,076 |
| 2 | Установка горизонтального бурения УГБ-2М4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,695 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,695 | - | 0,695 |
| 2 | Новое строительство | - | 0,40 | 3,72 | 4,12 | - | - | - | - | 10,911 | - | - | - | - | - | 0,40 | 3,72 | 4,12 | - | - | - | - | - | 0,758 | 10,153 | 10,911 |
| 2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Объект 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Прочее новое строительство | - | 0,40 | 3,72 | 4,12 | - | - | - | - | 10,911 | - | - | - | - | - | 0,40 | 3,72 | 4,12 | - | - | - | - | - | 0,758 | 10,153 | 10,911 |
|  | Трансформаторные подстанции | - | 0,40 | 3,72 | 4,12 | - | - | - | - | 10,911 | - | - | - | - | - | 0,40 | 3,72 | 4,12 | - | - | - | - | - | 0,758 | 10,153 | 10,911 |
| 1 | ТП-10 в п. Иглаково (замена КТПн) | - | 0,40 | - | 0,40 | - | - | - | - | 0,758 | - | - | - | - | - | 0,40 | - | 0,40 | - | - | - | - | - | 0,758 | - | 0,758 |
| 2 | ТП-ЦОК в п. Самусь (замена РУ-6кВ, ТМ-400) | - | - | 0,80 | 0,80 | - | - | - | - | 2,670 | - | - | - | - | - | - | 0,80 | 0,80 | - | - | - | - | - | - | 2,670 | 2,670 |
| 3 | ТП-272 (замена ТП) | - | - | 1,26 | 1,26 | - | - | - | - | 3,383 | - | - | - | - | - | - | 1,26 | 1,26 | - | - | - | - | - | - | 3,383 | 3,383 |
| 4 | ТП-44 (замена КТПн) | - | - | 0,40 | 0,40 | - | - | - | - | 0,758 | - | - | - | - | - | - | 0,40 | 0,40 | - | - | - | - | - | - | 0,758 | 0,758 |
| 5 | ТП-199 (замена ТП) | - | - | 1,26 | 1,26 | - | - | - | - | 3,342 | - | - | - | - | - | - | 1,26 | 1,26 | - | - | - | - | - | - | 3,342 | 3,342 |

--------------------------------

<*> Не заполняется сетевыми организациями.

<**> При осуществлении технического перевооружения и реконструкции действующих объектов основных средств указывается увеличение первоначальной стоимости объектов основных средств (без НДС) в результате технического перевооружения и реконструкции.

<***> Иные натуральные количественные показатели объектов основных средств.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на подстанции, воздушные линии и кабельные линии.

# Приложение 3

к приказу

Департамента тарифного регулирования

Томской области

от 18.08.2014 N 19/142

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ

ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ (В ПРОГНОЗНЫХ

ЦЕНАХ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛЕТ), МЛН РУБЛЕЙ (БЕЗ НДС)

| NN | Источник финансирования | План года 2015 | План года 2016 | План года 2017 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Собственные средства | 26,683 | 34,008 | 31,972 | 92,663 |
| 1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 17,338 | 20,494 | 15,485 | 53,318 |
| 1.1.1 | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 17,338 | 20,494 | 15,485 | 53,318 |
| 1.1.2 | в т.ч. прибыль со свободного сектора | - | - | - | - |
| 1.1.3 | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | - | - | - | - |
| 1.1.3.1 | в т.ч. от технологического присоединения генерации | - | - | - | - |
| 1.1.3.2 | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | - | - | - | - |
| 1.1.4 | Прочая прибыль | - | - | - | - |
| 1.2 | Амортизация | 9,345 | 13,514 | 16,487 | 39,345 |
| 1.2.1 | Амортизация, учтенная в тарифе | 9,345 | 13,514 | 16,487 | 39,345 |
| 1.2.2 | Прочая амортизация | - | - | - | - |
| 1.2.3 | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | - | - | - | - |
| 1.3 | Возврат НДС | - | - | - | - |
| 1.4 | Прочие собственные средства | - | - | - | - |
| 1.4.1 | в т.ч. средства допэмиссии | - | - | - | - |
| 1.5 | Остаток собственных средств на начало года | - | - | - | - |
| 2 | Привлеченные средства, в т.ч.: | - | - | - | - |
| 2.1 | Кредиты | - | - | - | - |
| 2.2 | Облигационные займы | - | - | - | - |
| 2.3 | Займы организаций | - | - | - | - |
| 2.4 | Бюджетное финансирование | - | - | - | - |
| 2.5 | Средства внешних инвесторов | - | - | - | - |
| 2.6 | Использование лизинга | - | - | - | - |
| 2.7 | Прочие привлеченные средства | - | - | - | - |
|  | ВСЕГО источников финансирования | 26,683 | 34,008 | 31,972 | 92,663 |
|  | для ОГК/ТГК, в том числе |  |  |  |  |
|  | ДПМ |  |  |  |  |
|  | вне ДПМ |  |  |  |  |

"Собрание законодательства Томской области", 29.08.2014, N 8/2(109)